中国移动（浙江）创新研究院

2026-2027AI模型服务类产品技术支撑服务项目

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院

2026年7月

- 编写目的

创新院坚持以市场需求为核心导向，积极推进AI技术与各类业务场景的融合落地。产品布局层面，持续孵化智能体MaaS平台、视觉能力平台、审计安全平台等核心产品，深耕办公、智慧零售、安防、安全、工业等多个场景。为充分释放AI模型服务市场价值、提升商业线索转化效率，全力搭建集技术支撑、运营支撑于一体的综合服务体系。依托该体系高效协同运转，叠加常态化产品迭代优化，持续提升市场需求快速响应能力，稳步实现经营效益增长，面向政企客户输出高价值、一体化AI解决方案。

本要求即为中国移动（浙江）创新研究院（以下简称甲方）针对2026-2027AI模型服务类产品技术支撑服务项目第三方（以下简称乙方）制定的服务要求和标准。其目的在于有效规范乙方所提供的技术支撑服务内容及质量，并作为甲方评价乙方所提供技术支撑服务的依据，保证甲方更为合理的选择和使用相关技术支撑服务。

- 总则

1、甲方计划购买2026-2027AI模型服务类产品技术支撑服务，为规范乙方的服务内容，特制定本技术规范书。

2、乙方应按照本规范书的要求提供详细的技术应答文件和相应的报价。乙方提供的各项服务内容及技术人员资质和技能应满足或高于甲方提出的要求。

3、若本技术规范书有未提到或遗漏的服务要求，乙方请给出具体建议，并陈述理由及相应的技术解决方案。

4、乙方必须承诺所提供的公司相关材料和证明文件以及所包含相关技术人员信息等内容的准确性，如发现有弄虚作假的乙方将被否决应答，且甲方有权追究乙方责任。

- 技术支撑服务内容要求

- 服务范围

本项目服务范围主要是针对2026-2027AI模型服务类产品技术支撑服务，AI模型服务类产品指基于大语言、视觉检测、多模态等核心模型技术，用于办公、智慧零售、安防、安全、工业等多个场景的产品，包括智能体MaaS平台、视觉能力平台、审计安全平台和新增的同类AI产品，围绕客户业务需求提供全流程定制技术支撑服务。

服务期自合同签订之日起1年。

- 服务形式

（1）本服务项目要求乙方根据甲方的规划要求，配备专职项目经理，组建相应服务团队，服务团队提供驻场和远程服务。

（2）乙方所组建的服务团队成员，应满足本技术规范书章节五章节所定人员要求。

（3）乙方所组建的服务团队，应具备丰富的产品运营方面的技术支撑服务能力，满足甲方的工作需求。

- 服务内容及要求

协助进行2026-2027AI模型服务类产品技术支撑服务，依托大语言、视觉检测、多模态等核心模型，打造智能体MaaS、视觉能力、审计安全等AI平台产品，围绕客户业务需求迭代自主规划式Agent能力，凭借成熟产品、落地经验，提供全流程定制技术支撑，服务体系如下：

3.1 技术方案支撑

调研智能体MaaS、视觉能力、审计安全等AI平台产品与场景需求，拆解分析需求，确定模型选型与定制内容，输出需求说明书并编制技术方案；

3.2 智能体专项搭建和模型调优支撑

聚焦Agent能力落地，贴合客户业务交互目标，基于现有智能体MaaS、视觉能力、审计安全等AI产品能力，完成定制化搭建：

1、梳理业务交互逻辑与执行目标

2、搭建对话、任务执行智能体逻辑

3、集成行业知识库，适配模型参数

4、对接现有业务系统，实现跨系统数据联动

5、搭建专属知识库，配置业务规则

6、编排AI流程，精细化调优模型

3.3 产品适配与定制改造

基于现有智能体MaaS、视觉能力、审计安全平台做个性化能力拓展和改造：

1、功能、页面、业务流程定制调整；

2、接口开发对接、数据治理与分析；

3、模型参数专项调优；

4、智能体、插件、工具链迭代；

5、标准化接口调试；

3.4 数智化转型支撑

运用大数据与AI技术，搭建数智化审计、视觉能力、审计安全等体系，助力产品智能化升级。

3.5 交付支撑

1、部署配置：完成平台部署，参数、网络、权限设置，并开展功能测试；

2、进度管理：制定交付计划，跟踪进度，管控延期风险；

3、问题处置：解决交付突发问题，解答客户相关疑问；

4、验收归档：协助验收，整理留存全套项目文档；

3.6 售后支撑

1、日常答疑，整理使用问答文档

2、闭环处理客户投诉与建议

3、系统操作培训及不定期回访；

- 服务人天估算

| 服务名称 | 工作内容 | 工作描述 | 预估工作量（人天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术支撑 | 技术支撑服务 | 协助进行2026-2027AI模型服务类产品技术支撑服务，依托大语言、视觉检测、多模态等核心模型，打造智能体MaaS、视觉能力、审计安全等AI平台产品，围绕客户业务需求迭代自主规划式Agent能力，凭借成熟产品、落地经验，提供全流程定制技术支撑，服务体系如下： 一、技术方案支撑 调研智能体MaaS、视觉能力、审计安全等AI平台产品与场景需求，拆解分析需求，确定模型选型与定制内容，输出需求说明书并编制技术方案； 二、智能体专项搭建和模型调优支撑 聚焦Agent能力落地，贴合客户业务交互目标，基于现有智能体MaaS、视觉能力、审计安全等AI产品能力，完成定制化搭建： 1、梳理业务交互逻辑与执行目标 2、搭建对话、任务执行智能体逻辑 3、集成行业知识库，适配模型参数 4、对接现有业务系统，实现跨系统数据联动 5、搭建专属知识库，配置业务规则 6、编排AI流程，精细化调优模型 三、产品适配与定制改造 基于现有智能体MaaS、视觉能力、审计安全平台做个性化能力拓展和改造： 1、功能、页面、业务流程定制调整； 2、接口开发对接、数据治理与分析； 3、模型参数专项调优； 4、智能体、插件、工具链迭代； 5、标准化接口调试； 四、数智化转型支撑 运用大数据与AI技术，搭建数智化审计、视觉能力、安全等体系，助力产品智能化升级。 五、交付支撑 1、部署配置：完成平台部署，参数、网络、权限设置，并开展功能测试； 2、进度管理：制定交付计划，跟踪进度，管控延期风险； 3、问题处置：解决交付突发问题，解答客户相关疑问； 4、验收归档：协助验收，整理留存全套项目文档； 六、售后支撑 1、日常答疑，整理使用问答文档 2、闭环处理客户投诉与建议 3、系统操作培训及不定期回访； | 29167 |
| 总计：29167人天 |  |  |  |

服务工作量预估如下表所示：

注：本项目预估采购29167个服务工作量人天（具体工作量需求以任务订单及实际工作量为准，以框架+订单模式+考核进行结算）。

- 安全规范

支撑过程中的安全管理要求主要包括：

（1）安全威胁分析：系统资产识别、体系结构分析、应用系统分解、威胁识别、威胁报告。

（2）安全功能需求：帐号管理功能、帐号认证功能、帐号授权功能、日志审计功能、功能菜单以及敏感数据访问控制功能、接口安全功能、安全域保护要求。

应符合中国移动相关安全管理规范。

- 技术支撑服务管理体系及要求

- 技术支撑服务人员要求

- 项目经理

针对本项目，乙方应指定一名项目经理，负责服务团队的日常管理、甲乙双方的协调沟通、资源的调配、服务实施的管理、服务报告提交和质量管控等工作。

项目经理应具备如下要求：

（1）负责组织、协调、统筹乙方项目运营和管理；

（2）制定和修正项目管理相关的管理制度和工作流程；

（3）具有良好的服务意识与管理能力；

（4）具有良好的分析能力、文字表达能力与沟通能力；

（5）10年及以上工作经验；

（6）具备本科及以上学历；

（7）具备高级及以上职称或PMP认证；

（8）具备以下专业认证之一：HCIP、HCIE、ACP、ACE、CCNP、CCIE、CISP、计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书。

- 技术支撑服务团队

针对本项目乙方需指派全职服务于本项目的技术支撑团队（不少于40人），团队成员应具备如下要求：

（1）较强的沟通表达和归纳总结能力，较强的文字表达和文档编写能力。

（2）对技术支撑服务有丰富经验和深刻的理解。

- 其他综合性说明和要求

（1）人员有AI智能产品技术支撑或运维运营支撑经验优先考虑。

（2）人员须具备良好的语言表达能力、协调和沟通能力、学习能力，具备优秀的责任心和团队意识，良好的职业道德和敬业精神。

（3）乙方还须承诺：拟派至本项目的工程师等人员须在合同生效之日起固定下来，须把人员情况向甲方报备。如需更换须保证替换人员的认证资质和从业经验不低于原有人员，并须提前一个月向甲方提交书面申请。未经甲方同意人员不得随意更换，如出现随意更换的情况，甲方有权采取扣除服务考核分、扣罚合同金额等处罚措施或解除合同。

（4）甲方如对乙方所指派的服务工程师的服务质量不满意（包括技术能力、运营支撑能力等），甲方有权通过书面形式提出撤换该工程师的要求，如连续三次撤换不满意的，乙方有权扣除该指派工程师的剩余工资，乙方应无条件予以执行。

（5）服务形式：技术服务人员在创新研究院现场或指定工作场所工作，并服从创新研究院对项目技术支撑服务的安排与管理。

3.技术支撑服务的管理流程及规范要求

- 遵从创新研究院现有的技术支撑工作流程及规范；

  - 工作管理要求

乙方必须在甲方指定的办公地点进行技术支撑服务工作，并遵从甲方制定的考勤制度，甲方对乙方参加技术支撑服务人员进行必要的日常管理。

  - 流程规范要求

乙方技术支撑服务现场实施团队需严格遵从创新院现有的IT系统维护技术规范和管理办法，如：《中国移动浙江公司IT人员岗位变动管理细则》、《中国移动浙江公司IT系统事件管理办法》等。

  - 核算管理要求

乙方技术支撑服务项目的运营成本核算，必须定期向甲方上报核对，确保项目资金合理用于技术支撑服务人员薪酬、培训、福利等方面。

- 遵从创新研究院现有的技术支撑工作人员管理要求；

  - 人员管理要求

所有常驻技术人员必须遵从创新院相关人员管理制度，入职、离职、请假、加班等日常管理必须经由有甲方审批报备。在不违反劳动法的前提下，乙方不得干涉。

  - 人员绩效管理要求

所有常驻技术人员的技术水平、服务质量由甲方评定，乙方需将甲方评定结果纳入技术人员绩效考核指标。乙方需按时发放薪酬及奖励。